项目管理机构（框图）

[image: image1.jpg]thik 4= BEHERA D FEHEEES S — A TE01 T X% B A ANNE

T £ 12 i E iz

R AR E 1
BIEHIE: BB
BTRF | EZB | MBE | BSE | RREM ek RSB Rk
sew || BEW mas | 3% B B || AIR ARER. HER

@ E R RBEM

| . | | | L ‘ , Ttk HER

pafiE TES M58 M AS R ED TEARS %GRS EK A RBLEWEN EH Y =

HEOREE B 0 B BRTEM | BE HEE SR K BKE | Sk5EE FEGREE| HER W) NkoRE | 9% E £ FZabHic: hE
=X R B, mE=
s ER o

B 7K BA bt % 35 BA &+ BA FRLEHBA | | SCHATE T BA THEA B 7k BA





工作职责（主要岗位职责）
1.项目经理职责
（1）项目经理是项目安全管理的第一责任人，对项目安全生产负全面领导责任；

（2）建立健全并督促落实项目安全生产责任制；

（3）组织制定项目安全生产规章制度和操作规程；

（4）组织制定并实施项目安全生产教育和培训计划；

（5）按要求设立项目安全生产监督管理部门，配足专职安全管理人员；

（6）保证安全生产投入的有效实施，按规定提取和使用安全生产技术措施经费；

（7）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（8）定期组织安全考核工作；

（9）组织制定并实施项目生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练；

（10）依据工程项目特点，组织编制专项施工方案，完善安全技术措施；

（11）对外部劳务单位、设备租赁单位安全资质进行审查，并对其履约情况进行监督； 

（12）定期组织安全生产例会，分析、总结安全生产总体情况，制定改进措施；

（13）及时、如实上报生产安全事故情况，组织开展事故救援，积极配合事故调查工作。

2.项目党支部书记职责
（1）与项目经理同为项目安全管理的第一责任人，对项目安全生产负全面领导责任；

（2）贯彻落实党中央、国务院关于安全生产的方针政策、法律、法规和上级党委、部门的决策部署；

（3）将安全生产工作纳入岗位职责分工，督促落实安全生产“一岗双责”制度；在党员选拔及评先活动中，把安全工作业绩列为重要考核内容；

（4）参与安全检查，开展安全生产调研活动，掌握安全生产整体情况，提出安全生产改进意见和措施；

（5）负责全员安全思想教育工作，发挥党员在安全工作中的带头作用，掌握员工思想动态，及时解决思想问题，确保员工遵章守纪。

（6）积极配合事故救援和事故调查工作，负责生产安全事故善后工作。

3.项目安全总监职责
（1）项目安全总监是项目安全管理的分管领导，对项目安全生产负主要领导责任；

（2）组织拟订项目安全生产规章、制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（3）组织项目安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况；负责项目安全管理人员的岗前安全培训工作，掌握其履职情况，实施动态考核；

（4）督促落实项目重大危险源的安全管理措施；

（5）组织开展应急救援演练；

（6）检查项目安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，督促整改闭合，发现重大事故隐患责令停工整改；

（7）参与专项施工方案审核工作，监督落实安全技术交底工作；

（8）配合组织召开安全生产例会，及时分析、总结安全生产总体情况，部署安全生产工作，提出改进安全生产管理建议；

（9）建立完善项目安全生产考核和奖惩制度，并监督落实，对现场安全行为实施奖惩；

（10）按需拟定安全生产费用计划，监督安全生产费用的提取和使用，保证安全生产投入的有效实施；

（11）定期向上级主管部门报告项目生产安全情况；

（12）参与生产安全事故的调查、分析与处理。

4.项目总工程师职责
（1）项目总工程师是项目管理的技术负责人，对项目安全生产负重要领导责任；

（2）组织编制施工组织设计和专项施工方案时，制定安全技术措施，并监督落实；

（3）组织安全技术交底工作；

（4）严格按照规范标准及设计等要求，组织工序质量验收工作，消除因质量缺陷产生的安全隐患；

（5）掌握新材料、新设备、新技术、新工艺的安全技术特性，禁止使用淘汰、禁用产品、工艺、设备。

（6）督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（7）参与生产安全事故调查，分析事故原因，提出技术防范措施。

5.项目总经济师职责（预算主管）

（1）配合安全管理部门拟定施工安全协议，负责与外部劳务单位签订施工安全协议，明确双方安全生产责任和义务；

（2）审核外部劳务单位的安全资质、安全履约能力和信誉情况，定期组织对劳务队进行信用评价；

（3）根据安全生产费提报计划，做好安全生产费用对上计量工作；

（4）参加安全检查，对劳务队的安全管理情况提出建议。

6.项目财务总监职责（财务主管）

（1）负责安全生产费用的归口管理，确保安全生产费用足额提取、专款专用，分类列帐；

（2）参加安全生产专题会议，参与审核项目部安全生产工作重要事项，提出改进建议和措施；

（3）负责安全生产奖惩资金的落实。

7.项目现场副经理职责（工区长）

（1）项目现场副经理是施工现场管理的第一责任人，对分管范围内的安全工作负直接领导责任；

（2）按时参加安全生产工作例会，参与分析安全生产中存在的问题，提出相应的解决措施；

（3）支持安全管理部门行使安全监督职权；

（4）组织施工时，把安全生产放在首要位置；

（5）抓好安全教育培训、文明施工和标准化管理，认真落实“三工”规定（工前安全讲话、工中安全检查、工后安全讲评）；

（6）参加安全检查，对查出的安全隐患，及时采取有效措施予以消除；

（7）对分管的作业队，严格监督管理，加强过程监控；

（8）参与生产安全事故调查处理。

8.项目安全环保管理部职责（部长/副部长）

（1）制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（2）掌握项目安全动态，及时分析安全形势，提出预防生产安全事故的措施和建议；

（3）依据教育培训计划，组织安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（4）组织危险源识别、分析与评价，督促落实重大危险源的安全管理措施；

（5）组织或参与本单位应急救援演练；
（6）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（8）参与专项施工方案的评审工作，参与安全技术交底工作；

（9）按需拟定安全生产费用计划；

（10）督促落实本单位安全生产整改措施；

（11）参与生产安全事故的调查处理。

9.项目工程部职责（工程部长）

（1）按照“方案先行”的要求，负责施工组织设计、专项施工方案的编制、报批工作，通过制定的安全措施管控安全风险；

（2）负责安全技术交底实施工作；

（3）针对重难点工程和危大工程，编制安全专项方案，细化安全技术措施，并监督检查执行情况；

（4）根据施工实际，明确材料、工装、设备等技术参数，为物资采购、工装选配、设备选型等工作提供依据；

（5）参加安全生产检查，及时对发现的安全隐患，提出解决办法；

（6）参加安全生产例会，从技术角度提出防范事故的措施和建议；

（7）参与生产安全事故调查处理工作。

10.项目物资部职责（物资部长）

（1）根据采购计划，采购的物资、材料必须符合设计要求和质量标准，落实进场报验、检验程序；

（2）负责劳动保护用品的采购、发放工作；

（3）根据技术部门提供的参数，负责物资材料等大型工装的采购、加工、调配工作。工装制造厂家必须具有相关资质，符合现行规范和标准，进场时，提供工装的质量合格证明和使用说明等资料，组织相关部门进行进场后的验收并负责大型工装拼装完成后的验收和使用培训工作；组织厂家对在用的大型工装进行定期检查；

（4）负责火工品及易燃易爆危险物品的采购、运输、管理、发放、回收等工作，确保安全；

（5）负责应急物资采购、存储、发放工作，并定期检查；

（6）负责运输车辆司机的管理，签订运输安全协议，明确安全职责；

（7）负责物资存储库房管理，配齐消防设施，定期进行检查消除安全隐患；

（8）参加安全检查，及时发现并消除安全隐患。

11.项目设备部职责（设备部长）

（1）负责制定车辆、设备及临时用电的安全操作规程、管理使用、维修保养、定期检查等制度，并督促落实；

（2）负责特种设备关键部位的定期外委检测；

（3）按需配备特种设备操作人员和特种作业人员，负责特种设备和操作人员的培训，建立管理台账，审核人员资质和技能水平，保证持证上岗；

（4）根据技术部门提供的参数，负责龙门吊、航吊、塔吊、电梯、汽车吊等设备租赁工作，设备供应单位必须具有相关资质，设备符合现行规范和标准，进场前，签订相关合同，内容应包含各方安全责任条款，明确各方安全责任，提供质量合格证明和使用说明等资料，并组织相关部门进行验收；

（5）定期对设备状态、使用情况进行检查；定期对设备进行维修保养，确保设备状态良好；

（6）协助、督促配备设备管理人员、操作人员、维修保养人员、电力设备使用人员等，定期组织安全教育，并定期对作业行为进行现场督导；

（7）对施工现场所有机械设备统一管理，建立设备管理台帐。

12.项目试验室职责（试验室主任）

（1）编制仪器、设备安全操作规程并监督落实；

（2）负责混凝土原材、钢筋原材、混凝土结构强度、钢筋连接质量、钢构件、脚手架材质、路基压实度、地基承载力等工序的检测检验工作，防止因工程质量、原材质量不合格导致安全事故发生；

（3）负责隧道超前地质预报和衬砌质量检测工作，为隧道安全施工提出科学依据；

（4）组织试验人员进行岗位安全教育培训工作。

13.项目测量队职责（测量队长）

(1)测量队队长是项目测量队的安全管理工作第一责任人，对测量队的安全管理工作负直接领导责任。

(2)认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，督促本测量队人员严格遵守安全管理规章制度、安全工作规程，接受分管安全副经理的监督检查。

(3)建立健全和落实项目测量队安全生产责任制、组织制定并实施相应的安全生产规章制度及安全技术措施和岗位安全操作规程。

(4)按规定及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。

(5)指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。

(6)负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘、防震动、防盗工作，确保仪器处于良好状态。不得使用缺损的仪器进行测量。

(7)完成领导交办的其他任务。

项目主要管理制度（列表清单）

	序号
	制度名称
	备注

	1
	安全管理目标
	

	2
	安全生产责任制
	

	3
	安全生产管理制度（制度汇编）
	

	4
	安全风险分级管控与隐患排查治理制度
	

	5
	安全生产教育培训制度
	

	6
	安全保证体系
	

	7
	安全生产奖惩办法
	

	8
	消防安全管理制度
	

	9
	安全操作规程
	

	10
	危大工程管理制度
	

	11
	劳动防护用品管理制度
	

	12
	文明施工管理制度
	

	13
	安全检查制度
	


四、施工期间环境保护措施落实情况（简要叙述）

我项目目前施工站点为小高庄站和青岛路站，小高庄站进行站内的部分二次结构施工，青岛路站进行附属结构施工，施工期间的环境保护措施如下：

1、废水控制措施：

对于车辆清洗的污水，设置三级沉淀池，达到水资源的重复利用。场地雨水设置排水沟，直接流入市政雨水管网。
2、废气控制措施

加强对进场设备的检查，未喷涂环保码和达不到国家标准的禁止进入现场，现场电焊作业配备旱烟净化器。钢筋连接尽量采用机械连接，减少电焊对环境的影响。

3、防尘降尘措施

施工现场配备洒水车辆，每天定时对施工路面洒水降尘。每天洒水不少于2次，中度污染以上天气每天洒水不少于4次，并做洒水记录。 


场地裸土、工业用沙等易起扬尘材料使用防尘网覆盖，青岛路站临近铁路营业线，未放置防尘网被风吹到铁路线上，对场内的裸土喷洒抑尘剂，并填写喷洒记录。


现场动土作业或破除作业要求开启雾炮降尘，直至本次施工结束。
